Cofnod rheoli newid

Gallai eich log rheoli newid edrych yn debyg i’r tabl isod. Gellir dod o hyd i dempled Excel yma. Mae cyfarwyddiadau ar gwblhau'r log wedi'u cynnwys isod:

| Cyfeirnod | Disgrifiad | Blaenoriaeth | Effaith |  |  |  |  | Cychwynnydd | Statws | Dyddiad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Amser | Cost | Ansawdd | Cwmpas | Cyffredinol |  |  |  |
| C0.00 | Pa newid y gofynnir amdano? | U/C/I | ? o ddiwrnodau | ?££ | ^ neu v | U/C/I | U/C/I | Pwy ofynnodd am y newid? | Yn fyw / Wedi’i wrthod / Wedi’i gymeradwyo / Wedi’i ohirio |  |

- Cyfeirnod - dylai fod gan bob cais god unigryw er mwyn gallu cyfeirio ato’n hawdd

- Disgrifiad - os yw'r disgrifiad yn faith neu'n gymhleth, gallwch grynhoi yma a chyfeirio at y ddogfen cais am newid benodol

- Blaenoriaeth - pa mor bwysig yw'r newid a restrir? Dim ond ar gyfer newidiadau na all y prosiect fod yn llwyddiant hebddynt y dylid defnyddio blaenoriaeth uchel, mae canolig yn disgrifio newidiadau dymunol, ac mae isel yn disgrifio newidiadau dibwys. Yn dibynnu ar gymhlethdod eich prosiect, efallai yr hoffech ychwanegu mwy o gategorïau, megis cael "H" ar gyfer hanfodol

- Effaith - dylech asesu effaith debygol pob newid ar ddiffiniad y prosiect a chofnodi eich canfyddiadau yma. Efallai y bydd yn rhaid i chi ymgynghori ag eraill i asesu sut y byddai'r newid yn effeithio arnynt. Wrth gyfrifo'r effaith debygol, cofiwch edrych ar sut y bydd unrhyw amser ychwanegol, cost ac ati yn effeithio ar lwybr critigol y prosiect - mae angen i chi ystyried yr effaith yn gyffredinol

- Cychwynnydd - cofnodwch pwy ofynnodd am y newid

- Statws - cofnodwch a yw'r newid yn fyw, wedi’i dderbyn, wedi’i wrthod neu wedi’i ohirio

- Dyddiad - dyddiad y diweddariad diwethaf i'r penderfyniad rheoli newid