Cyfarfodydd prosiect

Mae cyfarfod prosiect yn ffordd effeithiol o ledaenu gwybodaeth a chyfathrebu â thîm y prosiect a rhanddeiliaid.

Fe'i cynhelir yn rheolaidd yn ystod cylch oes y prosiect er mwyn sicrhau bod pawb sydd â diddordeb yn y prosiect yn cael eu cynnwys yn briodol wrth fynd i'r afael â materion, cynnig syniadau, a datrys problemau.

Diben cyfarfod y prosiect yw dod i benderfyniadau sy'n arwain at brosiectau wedi'u cwblhau sy'n bodloni eu gofynion a'u nodau, ar amser ac ar y gyllideb.

Awgrymiadau Ar gyfer Cyfarfod Prosiect

Mae sawl ffordd o baratoi ar gyfer cyfarfodydd, gweithredu arnynt a’r camau dilynol. Gall gwneud hynny'n gywir olygu'r gwahaniaeth rhwng cyfarfod prosiect llwyddiannus a llawn gwybodaeth sy'n cyrraedd ei nodau ac yn sicrhau bod pawb ar yr un dudalen neu gyfarfod sy'n gadael y mynychwyr yn rhanedig o ran deall yr hyn a ddisgwylir ganddynt ar gyfer y camau nesaf. Yr hyn y mae hynny'n ei olygu i'r prosiect yw'r potensial ar gyfer llwyddiant mawr, methiant trychinebus, neu unrhyw beth rhwng y ddau begwn.

- Cynllunio'n dda a phennu amcanion: Mae llawer o reolwyr prosiect yn ystyried cynllunio cyfarfodydd prosiect yn ddiangen neu dydyn nhw ddim yn buddsoddi digon o ymdrech i'r cam hwn, ond gall cyfarfod sydd wedi'i gynllunio'n dda sicrhau bod nodau'r cyfarfod yn cael eu cyflawni.

Beth sydd angen ei gyflawni cyn i'r cyfarfod ddod i ben? Bydd dealltwriaeth glir o amcanion yn osgoi gwastraffu amser a mynychwyr rhwystredig.

- Creu agenda: Bydd hyd yn oed rhestr fer o bynciau yn sicrhau bod popeth yn cael sylw ac yn sicrhau bod cyfarfod y prosiect yn ôl ar y trywydd iawn os oes angen. Holwch eich tîm, ac os yw'n briodol, cyfranogwyr eraill, i sicrhau y bydd yr holl eitemau'n cael eu cynnwys a'u trafod. Paratowch y cyfranogwyr arfaethedig drwy ddosbarthu'r agenda ac unrhyw nodiadau gofynnol ymlaen llaw.

Rhowch y gorau i drafodaethau ymylol cyn iddynt fynd â'r cyfarfod yn gyfan gwbl oddi ar y trywydd iawn, gan wneud nodyn i drefnu cyfarfod dilynol os oes angen. Ewch yn ôl i’r agenda fel y gellir cyflawni nodau'r cyfarfod prosiect presennol. Os caiff cyfarfod prosiect ei ymestyn i rywbeth y tu hwnt i'r hyn a fwriadwyd yn wreiddiol, gallai amharu ar amserlenni mynychwyr drwy or-redeg, a fydd yn andwyo presenoldeb a chyfranogiad yn y dyfodol.

- Dylech gynnwys y mynychwyr cywir: Mae hyn yn golygu gwahodd pawb sydd angen mynychu, yn ogystal â gadael allan y rhai nad oes angen iddynt fod yno.  Anelwch at y nifer leiaf o gyfranogwyr a fydd yn dal i gyflawni nodau’r cyfarfod prosiect. Gall aelodau'r tîm, rhanddeiliaid a / neu arweinwyr fod yn fynychwyr priodol, yn dibynnu ar y math o gyfarfod, ond gallai cynnwys cyfranogwyr diangen dynnu sylw eraill ac arafu'r broses.

- Dechrau a gorffen yn brydlon: Mae dechrau cyfarfod y prosiect yn brydlon yn dangos arweiniad a pharch at bobl sydd wedi cymryd amser o'u hamserlenni prysur i fynychu. Y rhai sy’n cyrraedd yn hwyr sy’n gyfrifol am ddal i fyny.

Os byddwch yn dechrau cyfarfodydd yn hwyr neu'n treulio amser yn ailadrodd gwybodaeth a gollwyd, ni fydd hwyrddyfodiaid yn cael eu cymell i gyrraedd ar amser yng nghyfarfod nesaf y prosiect, a bydd cyfranogwyr a gyrhaeddodd ar amser yn cael eu cythruddo. Er y gellir llacio'r rheol hon o bryd i'w gilydd ar gyfer arweinwyr sefydliadol neu randdeiliaid allweddol, mae'n bwysig glynu wrthi pan fo'n bosibl.

Mae gorffen ar amser yn caniatáu i fynychwyr gyrraedd eu cyfarfod nesaf yn brydlon neu fel arall symud ymlaen gyda'u diwrnod. Mae amser gorffen cadarn hefyd yn helpu cyfranogwyr i symud drwy'r agenda yn effeithlon; gellir nodi unrhyw faterion newydd a mynd i'r afael â hwy ar ôl y cyfarfod.

Sicrhau nad yw amser cyfranogwyr yn cael ei wastraffu yw'r ffordd orau o gadw presenoldeb a chyfranogiad cyfarfodydd prosiect yn uchel.

- Annog cyfranogiad: Mae gofyn am sylwadau a barn pob mynychwr yn ystod cyfarfod y prosiect yn hanfodol i lwyddiant y cyfarfod a'r prosiect. Mae cyfranogwyr hefyd yn fwy tebygol o ganolbwyntio ar y drafodaeth pan fyddant yn gwybod y gofynnir iddynt gyfrannu.

Mae rhai trefnwyr cyfarfodydd yn petruso cyn gofyn i'r rhai sy'n mynychu'r cyfarfod am adborth rhag ofn y bydd y drafodaeth yn mynd i gyfeiriad arall. Mae gan reolwyr prosiect da hyder yn eu gallu i wneud nodiadau diplomataidd ar unrhyw wyro, rhoi sicrwydd i’r rhai sy'n cymryd rhan am gamau dilynol, a dod a sylw pawb nôl at yr agenda.

- Cymryd nodiadau da: Mae'n hawdd gwneud y camgymeriad o feddwl y bydd manylion cyfarfodydd prosiect yn cael eu cofio heb nodiadau, ond gall ymyriadau ddigwydd cyn i chi gael cyfle i weithredu. Fel rheolwr y prosiect, chi sy'n gyfrifol os na wneir unrhyw gamau dilynol a bod pethau yn disgyn drwy'r craciau.

Os na allwch gymryd nodiadau, dynodwch aelod o'r tîm i wneud hynny. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofnodi:

- Unrhyw beth sy'n ychwanegol at yr agenda neu'n groes iddi

- Aseiniadau a phenderfyniadau a wnaed

- Diweddariadau a roddir

- Camau dilynol: Dylid anfon nodiadau cyfarfod y prosiect at bawb a fynychodd yn dilyn y cyfarfod, gyda gwahoddiad i adolygu'r nodiadau a darparu unrhyw ddiwygiadau neu adborth o fewn ychydig ddyddiau. Yna dylid dosbarthu'r nodiadau diwygiedig i'r rhai sy'n bresennol er mwyn sicrhau bod pawb ar yr un dudalen wrth i'r prosiect symud ymlaen.

8.      Peidiwch byth â chanslo:  Wel, gadewch i ni fod yn realistig ein bod yn gweithio yn y GIG, ond ceisiwch beidio â chanslo. Hyd yn oed pan fydd cyfarfodydd rheolaidd yn ymddangos yn ddiangen o ystyried cyflwr presennol y prosiect neu ddiffyg gweithgarwch diweddar, dylech gynnal cyfarfod y prosiect. Os bydd rheolwr y prosiect yn dechrau canslo cyfarfodydd rheolaidd, bydd mynychwyr yn dechrau ystyried presenoldeb yn ddewisol, a bydd cyfranogiad yn lleihau.

O leiaf, cynhaliwch y cyfarfod prosiect rheolaidd a gofynnwch i bawb am ddiweddariadau byr, hyd yn oed os mai dim ond deng munud y mae'r cyfarfod yn para. Mewn unrhyw gyfarfod, gellid rhannu rhyw ddarn beirniadol o wybodaeth a fyddai fel arall yn disgyn drwy'r craciau, gan achosi ailweithio costus a phroblemau amserlen.