Cynnwys briff y prosiect

Mae briff neu fanyleb prosiect yn ddogfen sy'n diffinio'r prosiect yn fanwl. Bydd maint prosiect yn gwneud gwahaniaeth o ran faint o wybodaeth sydd ei hangen. Fodd bynnag, dyma elfennau hanfodol brîff prosiect fel arfer:

- Teitl y prosiect
Rhowch enw (neu rif) i'ch prosiect er hwylustod. Dylech ddefnyddio hyn ar bob dogfen sy'n ymwneud â'r prosiect - ei arddangos yn amlwg i’w adnabod yn hawdd!

- Pobl allweddol
Dylech gofnodi enwau arweinydd y prosiect a noddwr(au) y prosiect fel bod unrhyw un sydd â diddordeb yn y prosiect yn gwybod ble i fynd a phwy i ofyn am ragor o wybodaeth.

- Crynodeb
Dylech gynnwys gwybodaeth gefndir am y prosiect, manylion y nod(au) a manteision y prosiect i'ch cwsmeriaid a'ch sefydliad.

- Amcanion
Dyma'r canlyniadau rydych chi'n gobeithio eu cyflawni. Dylech hefyd roi rhyw syniad pa pryd y cânt eu cyflawni.

Dylai'r amcanion gynnwys:

  - Y cerrig milltir ar gyfer y prosiect

  - Amcanion ar gyfer cost, amser ac ansawdd (cyfyngiadau prosiect).
Gwnewch yn siŵr bod eich amcanion yn bodloni'r meini prawf CAMPUS (neu SMART) sef Cyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, Uchelgeisiol, Synhwyrol.

- Ffactorau llwyddiant hanfodol
Gellid esbonio'r rhain gyda'ch amcanion. Dyma'r pethau y mae rhaid eu cyflawni er mwyn i'r prosiect gael ei ystyried yn llwyddiant.

- Cyllideb a chostau
Dim ond os ydynt yn hysbys y gellir cynnwys y rhain! Os yw'n bosibl, manylwch ar gyllideb benodol ac unrhyw gostau prosiect a ragwelir. Peidiwch â mynd i drafferth i geisio gwneud i'ch amcangyfrifon gyfateb i'ch cyllideb - byddwch yn realistig, ac os nad ydych yn credu y gallwch gyflawni o fewn eich cyllideb, yna dywedwch hynny ac esboniwch pam. Os nad yw'r costau'n hysbys, gellir eu hychwanegu'n ddiweddarach, ar ôl y cyfnod cynllunio manwl.

- Risgiau prosiect
Dyma unrhyw ffactorau a fyddai'n peryglu llwyddiant y prosiect. Gwnewch asesiad cychwynnol o'r risgiau i'r prosiect. Gallwch gynnwys matrics risgiau i ddangos y prif risgiau a pha mor debygol ydynt o ddigwydd.

- Log diwygiadau/newidiadau
Bydd hyn yn caniatáu i chi gofnodi unrhyw newidiadau wrth i'r prosiect fynd rhagddo. Dylai gynnwys dyddiad ac unrhyw randdeiliaid y dylid eu hysbysu pan wneir newid.

- Adran llofnodi
Dylid cynnwys adran i gofnodi pwy gytunodd i neu gymeradwyodd y prosiect.

Dylech bob amser ddyddio'r llofnodion awdurdodi.