## Yr achos busnes

## Beth yw achos busnes?

Datblygir achos busnes yn ystod camau cynnar prosiect ac mae'n amlinellu pam, beth, sut, a phwy sy'n angenrheidiol i benderfynu a yw'n werth parhau â phrosiect. Un o'r pethau cyntaf y mae angen i chi ei wybod wrth ddechrau prosiect newydd yw buddion y newid arfaethedig a sut i gyfathrebu'r buddion hynny i'r sefydliad.

Er bod cynnig y prosiect yn canolbwyntio ar pam rydych chi am gael prosiect, dim ond amlinelliad o'r prosiect y bydd yn ei gynnwys:  y weledigaeth, yr angen, y buddion disgwyliedig, ffit strategol, amcangyfrifon bras o amser a chost, a'r effaith ar y sefydliad.

I'r gwrthwyneb, mae gan yr achos busnes, a ddatblygir gyntaf yn ystod cyfnod diffinio'r prosiect, lawer mwy o fanylion a dylai noddwr y prosiect a rhanddeiliaid allweddol ei adolygu cyn cael ei dderbyn, ei wrthod, ei ganslo, ei ohirio neu ei ddiwygio.

## Pam mae angen achos busnes arnoch?

Mae paratoi'r achos busnes yn cynnwys asesiad o:

- Y broblem neu'r cyfle

- Buddion

- Risg

- Costau gan gynnwys gwerthuso buddsoddiadau

- Atebion technegol

- Amserlen

- Yr effaith ar weithrediadau

- Y gallu i gyflawni canlyniadau'r prosiect

Mae'r achos busnes yn dwyn ynghyd fuddion, anfanteision, costau a risgiau'r sefyllfa bresennol a'r weledigaeth ar gyfer y dyfodol fel y gellir gwneud y penderfyniad os dylai'r prosiect fynd yn ei flaen.

## Pryd i ddefnyddio achos busnes

Mae angen yr achos busnes pan fo'n rhaid cyfiawnhau adnoddau neu wariant ar brosiect.  Fel arfer, gofynnir am gymeradwyaeth gan noddwr y prosiect a phartïon eraill â diddordeb.

## Sut i ysgrifennu achos busnes

Diben yr achos busnes yw cyfathrebu. Ni ddylai ond cynnwys digon o wybodaeth er mwyn helpu i wneud penderfyniadau. Wrth ysgrifennu achos busnes cadwch y canlynol mewn cof:

- Byddwch yn fyr a chyfleu'r hanfodion yn unig

- Gwnewch ef yn ddiddorol, yn glir ac yn gryno

- Dilëwch y tybiaethau a lleihau jargon

- Disgrifiwch eich gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

- Dangoswch y gwerth a'r buddion a ddaw yn sgil y prosiect i'r busnes

- Sicrhau arddull gyson a darllenadwy

Noddwr y prosiect sy'n gyfrifol am baratoi'r achos busnes. Fodd bynnag, dylai pob aelod priodol o'r tîm gyfrannu at ei ddatblygiad.

## Templed yr achos busnes

Dylai'r achos busnes gynnwys y pedair adran ganlynol:

- Crynodeb Gweithredol

- Cyllid

- Diffiniad y prosiect

- Trefniadaeth y prosiect

Gellir cael gafael ar ddogfen dempled gydag esboniadau ar gyfer pob adran yma

Dylai achos busnes fod yn gryno ac yn benodol. Ar gyfer prosiectau bach, gall fod yn ychydig o dudalennau. Ar gyfer prosiectau mwy a chymhleth bydd y ddogfen yn fawr.

Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r gynulleidfa arfaethedig mewn cof wrth baratoi pob adran a chynnwys gwybodaeth ategol mewn atodiad.

## Rheoli'r achos busnes

Mae'r achos busnes wedi'i gwblhau yn darparu strwythur ar gyfer y prosiect a threfniadaeth y prosiect drwy gydol cylch oes y prosiect. Felly, dylid ei ddefnyddio fel mater o drefn i gyfeirio ato a pheidio â’i anwybyddu.

Yn unol â hynny, dylai noddwr y prosiect a bwrdd y prosiect adolygu a diweddaru'r achos busnes ar gyfnodau allweddol er mwyn sicrhau bod y prosiect yn parhau'n hyfyw a bod y rhesymau dros ei wneud yn dal yn ddilys. Yn ddelfrydol, dylid cynnal yr adolygiad cyn dechrau ar gam newydd er mwyn osgoi buddsoddiad diangen mewn amser ac arian.

I gloi, diben achos busnes yw amlinellu'r rhesymeg fusnes dros ymgymryd â phrosiect a darparu modd i asesu a gwerthuso cynnydd y prosiect yn barhaus.